TargetCompass Lite MVP

个人电脑落地实施案

Research Interest → Candidate Target Report 的本地可执行闭环

| 项目项 | 落地定义 |
| --- | --- |
| MVP 定位 | 本地研究助手。用固定文件、命令行工具、R/Python 脚本和 SQLite 跑通候选靶点筛选闭环。 |
| 首个 demo | vascular aging / aging immunity 候选分子筛选。先用 fixture 跑通，再替换为 1 个真实 bulk 数据集。 |
| 第一版交付物 | Git 仓库、projects/vascular_aging_demo 工作区、可运行 CLI、bulk DEG、annotation、evidence.sqlite、candidate_scores.csv、target_report.html/docx。 |
| 执行方式 | GPT 负责标准化 ResearchSpec 和审查结果；Codex 只按小块 WorkOrder 修改受限文件；本地脚本负责真正计算。 |
| 边界 | 科研探索；公开或授权数据；非临床决策；不输出诊断、治疗建议或不可追溯结论。 |
| 落地判定 | 同一输入、同一规则重复运行后，关键输出文件一致；每个候选基因能追溯到数据集、脚本、参数和证据。 |

# 文档状态

本文档将原“核心架构与 Codex 执行手册”改写为落地实施案：减少概念解释，强化执行顺序、交付物、命令、验收标准、风险处理和 Codex 分块任务。

# 目录

0. 一页式落地结论

1. MVP 落地目标与不可做边界

2. 用户端完整操作流程

3. 本地系统架构与职责分工

4. 仓库结构、项目目录与数据契约

5. 开发排期、里程碑与验收命令

6. vascular aging demo 落地方案

7. 评分、硬门控与报告规则

8. Codex 执行规则与分块 Prompt

9. 风险控制与故障处理

10. 最小交付清单

附录 A. 命令速查

附录 B. 模板文件

# 0. 一页式落地结论

TargetCompass Lite 第一版不做“大而全平台”。先把一个可复现的本地闭环做出来：研究方向标准化、数据源筛选、bulk DEG、可及性/安全注释、证据入库、固定评分、报告生成。

| 阶段 | 目标 | 交付物 | 预计时间 | 进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 0：环境与仓库 | 安装 Python/R/Git，建立仓库和项目目录。 | targetcompass-lite 仓库；Python venv；R 包检查通过。 | 0.5–1 天 | python --version、R --version、git status 均正常。 |
| Stage 1：骨架闭环 | 实现 init、schema validate、dataset screen、plan。 | tc_lite.py；schemas；screening_report.md；analysis_plan.json；work_orders/*.md。 | 1–2 天 | P0–P3 验收命令通过并 commit。 |
| Stage 2：分析闭环 | 用 fixture 跑通 bulk DEG、annotation、evidence DB、score。 | deg_results.tsv；accessibility_annotation.tsv；safety_flags.tsv；evidence.sqlite；candidate_scores.csv。 | 2–3 天 | 相同输入重复运行结果一致。 |
| Stage 3：报告闭环 | 生成 target_report.html/docx，能给导师看。 | reports/target_report.html；可选 docx。 | 0.5–1 天 | 报告包含候选表、证据链、限制、下一步实验。 |
| Stage 4：真实数据替换 | 把 fixture 换成 1 个真实 vascular aging bulk 数据集。 | 真实 dataset_card；真实 DEG；真实 candidate report。 | 2–4 天 | 数据卡 A/B 合格；报告中所有候选可追溯。 |

落地原则：一次只让 Codex 改一个 P 任务；每个 P 任务结束必须运行验收命令；通过后立刻 git commit。不要把“找数据、写代码、修 UI、改评分、生成报告”一次性丢给 Codex。

# 1. MVP 落地目标与不可做边界

## 1.1 目标

第一版只证明一个科研工程闭环：用户输入研究方向，本地系统输出可追溯的候选靶点排序和验证建议。

| 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| research_interest.md | GPT 转成严格 ResearchSpec；用户确认字段。 | research_spec.json |
| dataset_cards/*.yaml | 本地规则筛选 A/B/C/D；阻断不可分析数据。 | screening_report.md；eligible_datasets.csv |
| eligible datasets + method_templates | 生成 analysis_plan 和 Codex WorkOrder。 | analysis_plan.json；work_orders/*.md |
| expression_matrix.tsv + metadata.tsv | R 脚本运行 bulk DEG；Python 脚本运行注释。 | deg_results.tsv；qc_summary.tsv；annotation tables；run_manifest.json |
| results/*.tsv | 导入 SQLite 并按固定评分规则排序。 | evidence.sqlite；candidate_scores.csv |
| candidate_scores + evidence | 模板化生成报告。 | target_report.html；target_report.docx |

## 1.2 第一版必须完成的内容

本地运行：Windows / Mac / Linux 上使用 Python 3.11+、R 4.3+、Git、SQLite 即可启动。

可追溯：每个候选分子必须能追溯到 dataset_id、script、参数、输入文件 hash、输出 artifact。

可审查：GPT 不直接改分数；Codex 不修改科学规则；评分规则固定在 scoring_rules.yaml。

可复现：同一输入、同一规则、同一脚本重复运行，candidate_scores.csv 稳定。

可扩展：先做 bulk；scRNA、GWAS、MR、coloc 作为后续模块追加，不影响 MVP 主线。

## 1.3 第一版明确不做

| 不做事项 | 原因 | 替代落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 生产级多用户系统、账号权限、云数据库 | 会把 MVP 拖成平台工程，无法快速证明科研闭环。 | 用本地 projects/<project>/ 文件夹隔离项目。 |
| 全自动 Agent 任意执行 shell | 不可控，容易污染文件和伪造结果。 | 使用 WorkOrder 限定 allowed_files 和验收命令。 |
| 所有疾病/所有组学一键自动 | 数据模式差异过大，第一版容易失控。 | 先锁定 vascular aging + bulk expression。 |
| 自动证明因果 | bulk DEG 只能支持关联/表达证据。 | 报告中使用 association/support wording；遗传或实验验证作为后续证据。 |
| 临床诊断或治疗建议 | 不符合科研探索边界。 | 报告只输出候选分子、证据链、风险与实验建议。 |

# 2. 用户端完整操作流程

用户只需要做三件事：准备输入文件、把分块 Prompt 发给 Codex、在本地运行验收命令。GPT 用来把模糊研究兴趣变成结构化 JSON，并辅助审查报告，不替代本地脚本计算。

## 2.1 从 0 到第一个 demo 的操作顺序

安装 Git、Python 3.11+、R 4.3+、RStudio 或 VS Code。

创建 targetcompass-lite 文件夹并 git init。

把 P0 Prompt 发给 Codex，生成项目骨架和 init/validate 命令。

运行 python tc_lite.py init --project vascular_aging_demo。

把 P1–P3 依次发给 Codex，完成 schema、screen、plan。每个任务通过测试后 commit。

先用 examples/bulk_fixture 跑通 P4 bulk DEG，不急着找真实数据。

完成 P5–P8：annotation、evidence.sqlite、score、report。

确认 fixture 闭环可跑后，再寻找 1 个真实 vascular aging bulk 数据集，制作 dataset_card。

替换 expression_matrix.tsv 和 metadata.tsv，重新运行全流程。

把 target_report.html/docx 作为第一版 demo 交付。

## 2.2 Windows PowerShell 起步命令

E: mkdir targetcompass-lite cd targetcompass-lite git init python -m venv .venv .venv\Scripts\activate python -m pip install --upgrade pip pip install pandas numpy pyyaml jsonschema pydantic typer rich jinja2 python-docx pytest

## 2.3 R 包安装命令

install.packages(c("optparse", "data.table", "ggplot2", "jsonlite", "digest")) if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE)) install.packages("BiocManager") BiocManager::install(c("limma", "edgeR", "clusterProfiler", "org.Hs.eg.db"))

## 2.4 每个 Codex 任务后的固定动作

python tc_lite.py --help pytest -q git status git add . git commit -m "P<N> <short description> passes acceptance tests"

# 3. 本地系统架构与职责分工

## 3.1 落地组件

| 层 | 本地组件 | 技术实现 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入层 | Project Workspace | projects/<project> 文件夹 | research_interest.md；dataset_cards；data | 项目内所有结果和报告 |
| 规范层 | Schema Validator | jsonschema / pydantic | ResearchSpec；DatasetCard；EvidenceItem | 通过/错误列表 |
| 筛选层 | Dataset Screener | Python + YAML rules | dataset_cards/*.yaml | screening_report.md；eligible_datasets.csv |
| 计划层 | Analysis Planner | method_templates.yaml + Python | research_spec + eligible datasets | analysis_plan.json；work_orders/*.md |
| 执行层 | Local Runner | Rscript / Python subprocess | 表达矩阵、metadata、参数 | results/*；run_manifest.json |
| 证据层 | Evidence DB | SQLite | results/*.tsv | evidence.sqlite |
| 评分层 | Scoring Engine | Python + scoring_rules.yaml | evidence.sqlite | candidate_scores.csv |
| 报告层 | Report Builder | Jinja2 + HTML/DOCX | scores + evidence + spec | target_report.html/docx |
| 可选层 | Streamlit UI | 本地网页 | 项目文件 | 只读浏览、复制 WorkOrder、运行安全命令 |

## 3.2 三个角色的职责

| 角色 | 只负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| GPT | 把研究兴趣标准化为 ResearchSpec；帮助检索数据源；审查计划；解释结果。 | 不直接执行本地代码；不临时改评分规则；不把无来源内容写入证据库。 |
| Codex | 按 WorkOrder 写或修一个小模块，例如 schema、screen 脚本、bulk DEG 脚本。 | 不一次性重构全仓库；不修改科学规则；不伪造结果。 |
| 本地脚本 | 读取文件、计算、写结果、写 manifest、写 SQLite、生成报告。 | 不依赖聊天记忆；不接受无 schema 的自由文本作为正式输入。 |
| 用户 | 确认 ResearchSpec、选择数据集、运行命令、审查报告、决定后续实验。 | 不需要手写所有代码；不需要把结果手工复制到评分表。 |

# 4. 仓库结构、项目目录与数据契约

## 4.1 仓库结构

targetcompass-lite/ README.md pyproject.toml tc_lite.py targetcompass_lite/ paths.py validators.py screening.py planning.py evidence_db.py scoring.py reporting.py schemas/ research_spec.schema.json dataset_card.schema.json analysis_plan.schema.json evidence_item.schema.json knowledge_base/ method_templates/ scoring_rules/vaccine_target_v0.yaml safety_rules/critical_tissues.yaml annotation_tables/ prompts/ scripts/ r/bulk_limma_deg.R r/enrichment_clusterprofiler.R python/annotate_accessibility_safety.py python/import_evidence.py python/score_targets.py python/build_report.py examples/bulk_fixture/ tests/ projects/vascular_aging_demo/

## 4.2 项目目录

projects/vascular_aging_demo/ research_interest.md research_spec.json dataset_cards/ literature_cards/ configs/ data/ results/ work_orders/ evidence.sqlite candidate_scores.csv reports/

## 4.3 核心数据对象

| 对象 | 保存位置 | 必须字段 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ResearchSpec | projects/<project>/research_spec.json | project_id, goal, disease_scope, organisms, priority_tissues, priority_cells, target_routes, modalities_mvp, constraints | 定义项目到底筛什么。 |
| DatasetCard | projects/<project>/dataset_cards/*.yaml | dataset_id, source, accession, modality, organism, tissue, contrast, sample_summary, metadata_fields, matrix_available, license_status | 描述数据源是否可分析。 |
| AnalysisPlan | projects/<project>/analysis_plan.json | routes, datasets, modules, parameters, expected_outputs, blocking_conditions | 规定要跑哪些模块。 |
| WorkOrder | projects/<project>/work_orders/*.md | task_id, goal, allowed_files, inputs, expected_outputs, test_command, acceptance_criteria | 给 Codex 的小块开发任务。 |
| RunManifest | projects/<project>/results/**/run_manifest.json | script, input_hash, parameters, output_files, status, error, timestamp | 记录一次运行用什么输入和参数。 |
| EvidenceItem | projects/<project>/evidence.sqlite | entity_symbol, evidence_type, direction, effect_size, p_value, quality_score, source_dataset, artifact_path, review_status | 把结果变成可评分证据。 |
| CandidateScore | projects/<project>/candidate_scores.csv | entity_symbol, route, final_score, tier, hard_gate_status, score_json, next_experiments | 候选靶点最终排序。 |

## 4.4 ResearchSpec 最小示例

{ "project_id": "vascular_aging_demo", "goal": "vaccine_candidate_target_prioritization", "research_theme": "aging immunity and vascular aging", "disease_scope": { "canonical": "vascular aging", "related_phenotypes": ["endothelial senescence", "arterial stiffness", "vascular inflammaging"] }, "organisms": ["human", "mouse"], "priority_tissues": ["artery", "vascular endothelium", "blood"], "priority_cells": ["endothelial cell", "monocyte", "macrophage", "T cell"], "target_routes": ["surface", "secreted", "ECD", "T_cell_peptide"], "modalities_mvp": { "required": ["bulk_expression", "accessibility_annotation", "safety_annotation"], "optional": ["scrna_localization", "enrichment", "manual_genetic_evidence"] }, "constraints": { "causal_requirement": "preferred_not_mandatory", "critical_normal_tissues": ["brain", "heart", "liver", "kidney", "hematopoietic_stem_cell"], "claim_policy": "association_only_without_genetic_or_experimental_validation" } }

## 4.5 DatasetCard 最小示例

dataset_id: ds_bulk_vascular_aging_01 source: GEO accession: GSEXXXXXX modality: bulk_expression organism: human tissue: artery contrast: case: aged_or_vascular_aging control: young_or_control sample_summary: case_n: 12 control_n: 10 donor_n: 22 metadata_fields: [sample_id, group, age, sex, batch] matrix_available: true license_status: public file_paths: expression_matrix: data/ds_bulk_vascular_aging_01/expression_matrix.tsv metadata: data/ds_bulk_vascular_aging_01/metadata.tsv known_limitations: - small sample size - possible batch confounding recommended_use: [bulk_deg] blocked_use: []

# 5. 开发排期、里程碑与验收命令

把开发拆成 P0–P8。P0–P3 是骨架，P4–P8 是分析闭环。每个 P 任务都应该在一个单独 Codex 会话或一个明确分支中完成。

| 任务 | 目标 | 允许改动范围 | 验收命令 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 项目骨架和 init/validate stub。 | README、pyproject、tc_lite.py、paths、validators、schemas 占位、prompts 占位。 | python tc_lite.py init --project vascular_aging_demo | 项目目录生成；research_interest.md 和 research_spec.json 模板存在。 |
| P1 | ResearchSpec、DatasetCard、EvidenceItem schema 校验。 | validators.py、schemas、tests/test_validators.py、example fixtures。 | pytest tests/test_validators.py | 合法文件通过；缺字段时输出明确路径和错误。 |
| P2 | Dataset Screening A/B/C/D。 | screening.py、screen_datasets.py、tests/test_screening.py。 | python tc_lite.py screen --project projects/example_demo | screening_report.md 和 eligible_datasets.csv 存在。 |
| P3 | AnalysisPlan + WorkOrder。 | planning.py、analysis_plan.schema、method_templates、workorder template。 | python tc_lite.py plan --project projects/example_demo | analysis_plan.json 和至少一个 bulk WorkOrder 存在。 |
| P4 | bulk limma DEG。 | scripts/r/bulk_limma_deg.R、examples/bulk_fixture、docs。 | Rscript scripts/r/bulk_limma_deg.R --expr examples/bulk_fixture/expression_matrix.tsv --meta examples/bulk_fixture/metadata.tsv --case aged --control young --out projects/example_demo/results/bulk_deg_fixture | deg_results.tsv、qc_summary.tsv、volcano_data.tsv、run_manifest.json 存在。 |
| P5 | accessibility/safety annotation。 | annotate_accessibility_safety.py、annotation_tables、tests。 | python scripts/python/annotate_accessibility_safety.py --project projects/example_demo --candidate-list projects/example_demo/results/bulk_deg_fixture/deg_results.tsv | accessibility_annotation.tsv 和 safety_flags.tsv 存在。 |
| P6 | Evidence SQLite 导入。 | evidence_db.py、import_evidence.py、evidence schema、tests。 | python scripts/python/import_evidence.py --project projects/example_demo | evidence.sqlite 内 evidence_item 表有记录。 |
| P7 | 固定评分与硬门控。 | scoring.py、score_targets.py、scoring_rules、tests。 | python scripts/python/score_targets.py --project projects/example_demo | candidate_scores.csv 可复现；score_json 可读。 |
| P8 | HTML/DOCX 报告生成。 | reporting.py、build_report.py、templates、tests。 | python scripts/python/build_report.py --project projects/example_demo --format html | 报告包含 top candidates、证据链、限制、下一步实验。 |
| P9 可选 | Streamlit 本地浏览 UI。 | app_streamlit.py、paths、docs。 | streamlit run app_streamlit.py | 能浏览项目文件和复制 WorkOrder；不替代 CLI。 |

## 5.1 提交规则

每个 P 任务一个 commit；commit message 用“P<N> + 功能 + passes acceptance tests”。

如果 Codex 改了 allowed files 之外的文件，先让它解释原因；不能解释就 revert。

如果验收命令失败，不继续下一个 P；先让 Codex 修当前 P。

scoring_rules、safety_rules、schema 的破坏性变更必须人工确认。

# 6. vascular aging demo 落地方案

## 6.1 demo 输入

Project: vascular_aging_demo Goal: prioritize candidate molecules for aging immunity and vascular aging research. Disease / phenotype: vascular aging, endothelial senescence, arterial stiffness, vascular inflammaging. Organism priority: human first, mouse as supportive evidence. Tissue priority: artery, vascular endothelium, blood. Cell priority: endothelial cell, monocyte, macrophage, T cell. Target route priority: surface protein, secreted protein, extracellular domain, T cell peptide route. Required MVP evidence: bulk expression, accessibility annotation, safety annotation. Optional evidence: processed scRNA localization, enrichment, manual genetic evidence. Critical normal tissues: brain, heart, liver, kidney, hematopoietic stem cell. Output: ranked candidate target report with evidence, safety flags, limitations, and validation suggestions.

## 6.2 数据集落地标准

| 等级 | 可进入哪些模块 | 判定标准 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 正式 bulk DEG + scoring | 清晰 case/control；矩阵可用；样本量合理；分组字段存在；公开或授权。 | 进入 eligible_datasets.csv。 |
| B | 正式 DEG 但报告标注限制 | 矩阵可用但样本量小、批次可能混杂或 metadata 不完全。 | 进入分析，但质量分降低。 |
| C | 描述/定位证据，不做正式 DE | 例如 scRNA 缺 donor-level metadata 或只有处理后对象。 | 可做 localization，不进入 formal DE。 |
| D | 阻断 | 无矩阵、无分组、license 不明、样本无法对应。 | 不进入 analysis_plan；保留阻断原因。 |

## 6.3 表达矩阵和 metadata 格式

# expression_matrix.tsv gene_symbol S1 S2 S3 S4 IL6 1.2 1.1 3.4 3.1 CXCL8 0.5 0.7 2.0 2.2 VCAM1 4.5 4.8 6.1 6.5 # metadata.tsv sample_id group batch sex age S1 young A F 32 S2 young A M 35 S3 aged B F 71 S4 aged B M 74

## 6.4 全流程命令

# 1. 初始化 python tc_lite.py init --project vascular_aging_demo # 2. 校验输入 python tc_lite.py validate-spec projects/vascular_aging_demo/research_spec.json python tc_lite.py validate-dataset-card projects/vascular_aging_demo/dataset_cards/ds_bulk_vascular_aging_01.yaml # 3. 数据源筛选和计划 python tc_lite.py screen --project projects/vascular_aging_demo python tc_lite.py plan --project projects/vascular_aging_demo # 4. bulk DEG Rscript scripts/r/bulk_limma_deg.R \ --expr projects/vascular_aging_demo/data/ds_bulk_vascular_aging_01/expression_matrix.tsv \ --meta projects/vascular_aging_demo/data/ds_bulk_vascular_aging_01/metadata.tsv \ --case aged \ --control young \ --out projects/vascular_aging_demo/results/bulk_deg_ds01 # 5. 注释、入库、评分、报告 python scripts/python/annotate_accessibility_safety.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/import_evidence.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/score_targets.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/build_report.py --project projects/vascular_aging_demo --format html,docx

## 6.5 每一步应该看到的文件

| 步骤 | 应该出现的文件 | 不出现时先检查 |
| --- | --- | --- |
| screen | screening_report.md；eligible_datasets.csv | dataset_card 字段是否缺失；matrix_available 是否 true；contrast 是否存在。 |
| plan | analysis_plan.json；work_orders/*.md | eligible_datasets.csv 是否为空；method_templates 是否存在。 |
| bulk DEG | deg_results.tsv；qc_summary.tsv；volcano_data.tsv；run_manifest.json | 表达矩阵列名是否和 metadata sample_id 一致；case/control 标签是否正确。 |
| annotation | accessibility_annotation.tsv；safety_flags.tsv | candidate-list 路径是否正确；annotation_tables 是否存在。 |
| import | evidence.sqlite | DEG、annotation、manifest 是否在预期 results 路径下。 |
| score | candidate_scores.csv | evidence_item 是否为空；scoring_rules.yaml 是否可读取。 |
| report | reports/target_report.html；target_report.docx | candidate_scores.csv 是否存在；模板是否存在。 |

# 7. 评分、硬门控与报告规则

## 7.1 Scoring dimensions

| 维度 | 权重 | 第一版证据来源 |
| --- | --- | --- |
| disease_expression_relevance | 25 | bulk DEG：logFC、adj.P.Val、direction、source_dataset。 |
| reproducibility | 15 | 多个数据集时看方向一致性；单数据集时降权并标注。 |
| cell_tissue_specificity | 15 | 优先组织/细胞匹配；scRNA localization 可加分但不替代 DEG。 |
| vaccine_accessibility | 15 | surface、secreted、ECD、T_cell_peptide route annotation。 |
| safety | 20 | critical tissue 表达红旗；UNKNOWN 不等于安全。 |
| genetic_causal_support | 10 | MVP 可为空；后续加入 GWAS/QTL/MR/coloc 或人工 curated evidence。 |

## 7.2 Hard gates

| 硬门控 | 规则 | 报告写法 |
| --- | --- | --- |
| Lineage gate | 候选没有 source_dataset 或 artifact_path，不进入正式评分。 | 标为 rejected / insufficient lineage。 |
| Disease relevance gate | 没有疾病方向证据，只能 exploratory tier。 | 只能说“可探索”，不能说“疾病相关靶点”。 |
| Route gate | surface/secreted/ECD/peptide route 必须有 route evidence，DEG 本身不构成可及性证据。 | 路线证据缺失时标为 route_unknown。 |
| Safety gate | critical tissue high-risk 先变成 REVIEW_REQUIRED 或 EXCLUDED，再考虑分数。 | 必须在候选表显示 safety_gate。 |
| Causal claim gate | 无遗传或实验验证时，报告只使用 association/support wording。 | 禁止“证明因果”“可治疗”等表述。 |

## 7.3 报告必须包含

Project summary 和 ResearchSpec 摘要。

Dataset summary 和 screening result。

Top candidate table：final_score、tier、route、hard_gate_status、safety_gate。

每个候选的 evidence chain：DEG、enrichment、accessibility、safety、manual/genetic evidence。

Limitations and evidence gaps：样本量、批次、species、数据来源、未验证因果。

Recommended wet-lab validation：qPCR/WB、flow/IF localization、KO 或中和抗体、peptide/vaccine feasibility review。

# 8. Codex 执行规则与分块 Prompt

## 8.1 发给 Codex 前的固定上下文

You are working on a local-first bioinformatics MVP named TargetCompass Lite. The product must run on a personal computer with Python, R, Git, local files, and SQLite. Do not add cloud services, Docker, Temporal, MCP server, authentication, RBAC, or production web services. Do not invent biological results. Only implement code, schemas, fixtures, and deterministic local workflows. Every task must be small, testable, and limited to the allowed files. If something is ambiguous, make the smallest safe implementation and document the assumption in README or the relevant usage file. After changes, run the acceptance command and report changed files, test results, and remaining risks.

## 8.2 P0 Prompt：仓库骨架

Task: Build the minimal repository skeleton for TargetCompass Lite MVP. Allowed files/folders: README.md, pyproject.toml, tc_lite.py, targetcompass_lite/__init__.py, targetcompass_lite/paths.py, targetcompass_lite/validators.py, schemas/*.schema.json, prompts/*.md, knowledge_base/scoring_rules/vaccine_target_v0.yaml, projects/example_demo/*. Requirements: 1. Implement tc_lite.py subcommands: init, validate-spec, validate-dataset-card. 2. init creates projects/<project>/ with dataset_cards, literature_cards, configs, data, results, work_orders, reports. 3. init creates starter research_interest.md and empty research_spec.json template. 4. validate-spec validates JSON against research_spec.schema.json. 5. validate-dataset-card validates YAML against dataset_card.schema.json. Acceptance: python tc_lite.py init --project vascular_aging_demo python tc_lite.py validate-spec projects/vascular_aging_demo/research_spec.json Do not implement biological analysis.

## 8.3 P1–P3 Prompt 概要：schema、screen、plan

| 任务 | 可直接发给 Codex 的任务句 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P1 | Strengthen schema validation and error messages. Require all core fields for ResearchSpec, DatasetCard, and EvidenceItem. Validation errors must include field path and human-readable message. Add valid/invalid fixtures and pytest tests. | pytest tests/test_validators.py |
| P2 | Implement DatasetCard screening for A/B/C/D eligibility. bulk_expression requires clear group contrast and matrix_available=true. Missing group labels must never be promoted to A/B. Output screening_report.md and eligible_datasets.csv. | python tc_lite.py screen --project projects/example_demo; pytest tests/test_screening.py |
| P3 | Generate analysis_plan.json and work_orders from eligible datasets. Create bulk_limma_deg only for A/B bulk datasets. Create scRNA localization only for C scRNA datasets. Every WorkOrder must include task_id, goal, allowed_files, inputs, expected_outputs, test_command, acceptance_criteria. | python tc_lite.py plan --project projects/example_demo; pytest tests/test_planning.py |

## 8.4 P4 Prompt：bulk limma DEG

Task: Implement a small and testable bulk differential expression script using limma. Allowed files: scripts/r/bulk_limma_deg.R, examples/bulk_fixture/expression_matrix.tsv, examples/bulk_fixture/metadata.tsv, examples/bulk_fixture/README.md, docs/bulk_deg_usage.md. Input: expression_matrix.tsv has genes as rows and samples as columns; first column is gene_symbol. metadata.tsv requires sample_id and group; batch is optional. Parameters: --expr, --meta, --case, --control, --out, optional --batch. Outputs: deg_results.tsv, qc_summary.tsv, volcano_data.tsv, run_manifest.json. Constraints: 1. Stop if sample IDs do not match. 2. Stop if case/control labels are missing. 3. Stop if design matrix is rank-deficient. 4. Do not silently impute missing expression values. 5. run_manifest.json must record script path, input hashes, parameters, package versions, output files, status, timestamp. Acceptance: Rscript scripts/r/bulk_limma_deg.R --expr examples/bulk_fixture/expression_matrix.tsv --meta examples/bulk_fixture/metadata.tsv --case aged --control young --out projects/example_demo/results/bulk_deg_fixture

## 8.5 P5–P8 Prompt 概要：annotation、evidence、score、report

| 任务 | 可直接发给 Codex 的任务句 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| P5 | Implement local accessibility and safety annotation. Use only local annotation tables. Output accessibility_annotation.tsv and safety_flags.tsv. UNKNOWN is not safe; preserve it as UNKNOWN. | python scripts/python/annotate_accessibility_safety.py --project projects/example_demo --candidate-list projects/example_demo/results/bulk_deg_fixture/deg_results.tsv; pytest tests/test_annotation.py |
| P6 | Import DEG, accessibility, safety, and run_manifest into evidence.sqlite as EvidenceItem rows. Every row must include source_dataset or artifact_path. Deterministic evidence_id is required. | python scripts/python/import_evidence.py --project projects/example_demo; pytest tests/test_import_evidence.py |
| P7 | Implement deterministic scoring with hard gates. Use scoring_rules/vaccine_target_v0.yaml. Same input database and same rules must produce identical candidate_scores.csv. | python scripts/python/score_targets.py --project projects/example_demo; pytest tests/test_scoring.py |
| P8 | Build local report generator. Report sections: project summary, dataset summary, top candidate table, per-candidate evidence chain, limitations, wet-lab validation steps, and claim policy. | python scripts/python/build_report.py --project projects/example_demo --format html; pytest tests/test_reporting.py |

# 9. 风险控制与故障处理

| 风险/错误 | 典型表现 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Codex 一次改太多文件 | git diff 出现大量无关文件或科学规则被改。 | 立即要求 Codex 缩小变更；必要时 git restore；下一次 Prompt 明确 allowed files。 |
| ResearchSpec 校验失败 | validate-spec 报缺字段或 JSON 语法错误。 | 先让 GPT 只输出 JSON；不要让 GPT 输出解释；空缺字段用 unknown 或空数组。 |
| DatasetCard 被降为 D | screening_report 显示无矩阵、无分组或 license 不明。 | 补全 matrix_available、file_paths、contrast、sample_summary；不能补就换数据集。 |
| DEG 脚本样本不匹配 | sample IDs do not match。 | 检查 expression_matrix 列名和 metadata sample_id 是否完全一致；去除空格和重复样本。 |
| 设计矩阵 rank-deficient | limma 报 design matrix 不满秩。 | 减少 batch 协变量；确认 group 和 batch 没有完全重合。 |
| 候选过少或无显著 DEG | deg_results 有结果但 adj.P.Val 全不显著。 | 报告中标注 exploratory；可放宽 candidate-list 阈值用于注释，但不能伪称显著。 |
| safety UNKNOWN | 安全表无该基因记录。 | 保留 UNKNOWN，不等于 PASS；报告建议人工检查 GTEx/HPA/文献。 |
| candidate_scores 不稳定 | 重复运行排序变动。 | 检查排序时是否有非确定性；score_json 是否依赖 dict 无序输出；加入固定 secondary sort。 |
| 报告过度声称 | 报告写“证明因果”或“治疗”。 | 触发 causal claim gate；改为“associated with / supported by expression evidence”。 |

## 9.1 失败时的最小恢复流程

git status git diff --stat # 如确认 Codex 改坏了当前任务的文件： git restore <file_or_folder> # 如当前 commit 已经错误： git log --oneline -5 git revert <bad_commit_hash>

# 10. 最小交付清单

当下面清单全部满足时，TargetCompass Lite MVP 可以认为完成了个人电脑落地版。

| 类别 | 验收项 | 完成标记 |
| --- | --- | --- |
| 仓库 | Git 仓库存在；README 能说明安装和运行。 | □ |
| CLI | tc_lite.py --help 显示 init、validate、screen、plan、import-evidence、score、report。 | □ |
| Schema | ResearchSpec、DatasetCard、EvidenceItem 有 schema 和测试。 | □ |
| Demo 项目 | projects/vascular_aging_demo 目录完整。 | □ |
| 数据源 | 至少 1 个 DatasetCard 通过 A/B 筛选。 | □ |
| 分析 | bulk DEG 能输出 deg_results.tsv、qc_summary.tsv、run_manifest.json。 | □ |
| 注释 | accessibility_annotation.tsv 和 safety_flags.tsv 存在。 | □ |
| 证据库 | evidence.sqlite 有 evidence_item 记录，且每条可追溯 artifact。 | □ |
| 评分 | candidate_scores.csv 有 final_score、tier、hard_gate_status、score_json。 | □ |
| 报告 | target_report.html/docx 包含候选表、证据链、限制和实验建议。 | □ |
| 复现 | 重复运行 score 输出一致。 | □ |
| 边界 | 报告没有临床建议，没有无来源因果声称。 | □ |

# 附录 A. 命令速查

# Project python tc_lite.py init --project vascular_aging_demo python tc_lite.py validate-spec projects/vascular_aging_demo/research_spec.json python tc_lite.py validate-dataset-card projects/vascular_aging_demo/dataset_cards/ds_bulk_vascular_aging_01.yaml python tc_lite.py screen --project projects/vascular_aging_demo python tc_lite.py plan --project projects/vascular_aging_demo # DEG Rscript scripts/r/bulk_limma_deg.R --expr <expression_matrix.tsv> --meta <metadata.tsv> --case <case_label> --control <control_label> --out <out_dir> # Evidence and report python scripts/python/annotate_accessibility_safety.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/import_evidence.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/score_targets.py --project projects/vascular_aging_demo python scripts/python/build_report.py --project projects/vascular_aging_demo --format html,docx # QA pytest -q git status git diff --stat

# 附录 B. 模板文件

## B1. GPT 生成 ResearchSpec 的 Prompt

请把下面的 research_interest.md 转成严格 JSON。 必须符合 TargetCompass Lite ResearchSpec 字段：project_id, goal, research_theme, disease_scope, organisms, priority_tissues, priority_cells, target_routes, modalities_mvp, constraints。 不要输出解释，只输出 JSON。 如果字段不确定，用空数组或 "unknown"，不要编造事实。 [粘贴 research_interest.md]

## B2. WorkOrder 模板

# WorkOrder: <task_id> ## Goal <one sentence> ## Allowed files - <file 1> - <file 2> ## Inputs - <input path> ## Expected outputs - <output path> ## Constraints - Do not modify scoring_rules or safety_rules unless explicitly requested. - Do not invent biological results. - Preserve existing CLI behavior unless this WorkOrder changes it. ## Test command <command> ## Acceptance criteria - <criterion 1> - <criterion 2>

## B3. EvidenceItem SQLite 建表语句

CREATE TABLE IF NOT EXISTS evidence_item ( evidence_id TEXT PRIMARY KEY, project_id TEXT NOT NULL, entity_symbol TEXT NOT NULL, entity_type TEXT DEFAULT 'gene', disease_context TEXT, organism TEXT, tissue TEXT, cell_type TEXT, route TEXT, evidence_type TEXT NOT NULL, direction TEXT, effect_size REAL, p_value REAL, quality_score REAL, review_status TEXT DEFAULT 'PENDING', source_dataset TEXT, artifact_path TEXT, limitation TEXT, created_at TEXT NOT NULL );

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | v1.0 完成版 | 日期 | 2026-06-19 |
| 适用范围 | 个人电脑本地 MVP 落地 | 执行周期 | 10 个工作日基线，可按数据获取情况滚动调整 |
| 文档状态 | 可执行计划书 | 验收口径 | 以本地命令、输出文件、测试结果和报告可追溯性为准 |
| 核心边界 | 科研探索，不做临床诊断或治疗建议 | 风险等级 | 中等：依赖数据质量、R/Python 环境和人工审查 |

# 11. 执行管理计划

本节把前文的技术实施案补齐为可执行项目计划，明确工作分解、责任边界、验收证据、预算、变更控制和签收口径。

## 11.1 工作分解与日程

| 工作日 | 任务 | 主要产物 | 责任角色 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 环境安装、仓库初始化、P0 骨架 | 仓库、venv、基础 CLI、项目目录 | 用户 + Codex | init/validate 命令可运行并提交 |
| D2 | P1 schema 与 fixtures | ResearchSpec、DatasetCard、EvidenceItem schema 与测试 | Codex | pytest validators 通过 |
| D3 | P2 数据源筛选 | screening_report.md、eligible_datasets.csv | Codex + 用户 | A/B/C/D 判定可解释 |
| D4 | P3 analysis_plan 与 WorkOrder | analysis_plan.json、work_orders/*.md | Codex | 计划只包含合格数据和允许模块 |
| D5-D6 | P4 fixture bulk DEG | deg_results.tsv、qc_summary.tsv、run_manifest.json | Codex + 本地 R | 重复运行输出稳定 |
| D7 | P5 注释与安全标记 | accessibility_annotation.tsv、safety_flags.tsv | Codex | UNKNOWN 被保留，不被当成 PASS |
| D8 | P6-P7 evidence DB 与评分 | evidence.sqlite、candidate_scores.csv | Codex | 每条证据可追溯，评分确定性通过 |
| D9 | P8 报告生成 | target_report.html/docx | Codex + GPT 审查 | 报告含候选表、证据链、限制和实验建议 |
| D10 | 真实数据替换与最终验收 | 真实数据版报告、验收记录 | 用户 + Codex | 最小交付清单全部有证据 |

## 11.2 RACI 责任矩阵

| 活动 | 用户 | GPT | Codex | 本地脚本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究问题确认 | A/R | C | I | I |
| ResearchSpec 草拟 | A | R | I | I |
| schema、CLI、脚本实现 | A | I | R | C |
| 数据集合法性与可分析性确认 | A/R | C | C | I |
| DEG、注释、入库、评分计算 | A | I | C | R |
| 报告文字审查与边界审查 | A/R | C | C | I |
| 最终签收 | A/R | C | C | C |

说明：A=最终负责，R=执行，C=咨询，I=知会。

## 11.3 资源与预算

| 资源项 | 最低配置/要求 | 成本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人电脑 | 16GB RAM、20GB 可用磁盘；8GB RAM 可跑 fixture 但不推荐 | 已有设备 | 真实矩阵较大时需要更多内存 |
| Python | 3.11+，venv 隔离 | 免费 | 固定 requirements 或 pyproject |
| R | 4.3+，limma/edgeR 等包 | 免费 | 首次安装 Bioconductor 包可能较慢 |
| Git | 本地提交即可；可选 GitHub/Gitee 备份 | 免费 | 每个 P 任务一个 commit |
| 数据 | 公开或已授权 bulk expression 数据 | 免费/依授权 | license 不明时不得进入正式分析 |
| 人工时间 | 约 8-10 个工作日 | 内部投入 | 真实数据获取和清洗可能额外增加 2-5 天 |

# 12. 真实数据替换 SOP

fixture 闭环通过后再替换真实数据。真实数据必须先成为 DatasetCard，再进入 screen 和 plan，不能直接把矩阵塞进分析脚本。

## 12.1 数据源筛选顺序

优先检索 GEO、ArrayExpress、SRA/ENA、Figshare 或论文补充材料中的 bulk expression 数据。

先确认是否存在可下载表达矩阵；只有 raw reads 但缺少处理能力时，不纳入第一版正式 demo。

确认 case/control 是否能从 metadata 明确获得，且样本 ID 能对应矩阵列名。

确认 organism、tissue、age/disease phenotype 与 ResearchSpec 至少有一个主轴匹配。

确认 license_status 为 public 或 authorized；不明确时降为 D。

把所有判断写入 dataset_card，不在聊天记录中口头保留。

## 12.2 真实 DatasetCard 验收清单

| 检查项 | 通过标准 | 不通过处理 |
| --- | --- | --- |
| accession/source | 能定位到公开或授权来源 | 补来源；补不了则 D |
| matrix_available | 表达矩阵已下载或可生成 | 不进入 bulk DEG |
| metadata_fields | 至少含 sample_id 和 group | 补 metadata；补不了则 D |
| contrast | case/control 标签清晰 | 不能把连续年龄变量强行当二分类 |
| sample_summary | case_n/control_n/donor_n 可解释 | 降为 B 或 D |
| batch/sex/age | 能记录已知混杂因素 | 报告限制中必须写明 |
| license_status | public 或 authorized | license unclear 直接 D |

# 13. 验收与签收标准

最终验收不以“文档看起来完整”为准，而以本地可重复运行和输出可追溯为准。

| 验收域 | 必须提供的证据 | 签收标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境 | python --version、R --version、git status 输出截图或文本 | 版本满足要求，仓库无未解释变更 |
| CLI | tc_lite.py --help 输出 | 核心命令可见且参数说明清楚 |
| schema | pytest validators 输出 | 有效样例通过，无效样例给出字段路径 |
| 筛选 | screening_report.md、eligible_datasets.csv | 每个数据集有 A/B/C/D 和原因 |
| 分析 | deg_results.tsv、qc_summary.tsv、run_manifest.json | 输入 hash、参数、脚本版本被记录 |
| 注释 | accessibility_annotation.tsv、safety_flags.tsv | UNKNOWN 不被默认为安全 |
| 证据库 | SQLite evidence_item 行数与样例查询 | 每条记录有 source_dataset 或 artifact_path |
| 评分 | 两次运行 candidate_scores.csv hash | hash 一致或差异有明确原因 |
| 报告 | target_report.html/docx | 无临床建议、无未验证因果声称 |

# 14. 质量控制与变更管理

## 14.1 质量门禁

P0-P3 未通过时，不允许进入 P4 分析脚本。

fixture 未通过端到端闭环时，不允许替换真实数据。

scoring_rules、safety_rules、schema 的破坏性变更必须单独提交并人工确认。

报告中任何候选结论必须能回溯到 evidence.sqlite 和 artifact_path。

新增数据集只通过 dataset_card 进入流程，禁止手工拼接结果到 candidate_scores.csv。

## 14.2 变更记录模板

| 日期 | 变更项 | 原因 | 影响范围 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | 例如：新增安全规则字段 | 例如：报告审查发现 UNKNOWN 处理不清 | schema/scoring/report | 用户 |
| YYYY-MM-DD | 例如：替换真实数据集 | 原数据 license 不明 | dataset_card/analysis_plan/report | 用户 |

# 15. 最终交付包结构

最终交付建议压缩或归档以下内容，便于复查和迁移：

targetcompass-lite/
  README.md
  pyproject.toml 或 requirements.txt
  tc_lite.py
  targetcompass_lite/
  schemas/
  scripts/
  knowledge_base/
  tests/
  projects/vascular_aging_demo/
    research_spec.json
    dataset_cards/
    data/ 或 data_manifest.md
    results/
    evidence.sqlite
    candidate_scores.csv
    reports/target_report.html
    reports/target_report.docx
    acceptance_record.md

# 附录 C. acceptance_record.md 模板

# TargetCompass Lite MVP Acceptance Record

Project: vascular_aging_demo
Date: YYYY-MM-DD
Reviewer: <name>

## Environment
- Python:
- R:
- Git commit:

## Commands executed
- python tc_lite.py --help
- pytest -q
- python tc_lite.py screen --project projects/vascular_aging_demo
- python tc_lite.py plan --project projects/vascular_aging_demo
- python scripts/python/score_targets.py --project projects/vascular_aging_demo
- python scripts/python/build_report.py --project projects/vascular_aging_demo --format html,docx

## Outputs checked
- evidence.sqlite:
- candidate_scores.csv:
- target_report.html/docx:

## Limitations accepted
-

## Sign-off
- Accepted / Rework required:

# 附录 D. 报告审查清单

| 检查项 | 应满足 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 候选表 | 包含 score、tier、route、hard_gate_status、safety_gate | □ |
| 证据链 | 每个候选至少列出 DEG/route/safety 中已有证据 | □ |
| 来源追溯 | 候选能回到 dataset_id、script、参数和 artifact | □ |
| 限制 | 样本量、批次、species、未验证因果均写明 | □ |
| 用语 | 只使用 association/support wording | □ |
| 安全 | UNKNOWN、REVIEW_REQUIRED、EXCLUDED 明确区分 | □ |
| 下一步实验 | qPCR/WB、flow/IF、KO/中和抗体、可及性评估 | □ |

# 附录 E. 每日执行记录模板

| 日期 | 完成任务 | 运行命令 | 输出文件 | 问题/风险 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD | P<N> ... | 命令 1；命令 2 | 文件路径 | 无/具体问题 | 下一任务 |
| YYYY-MM-DD | 真实数据筛选 | screen/plan | screening_report.md | metadata 缺字段 | 补卡或换数据 |